| 文档状态 | 保密级别 | 机密 |
| --- | --- | --- |
| [ √ ]草稿 [ ]修订 [ ]发布 | 文档编号 | 20260316 |
|  | 管理部门 | 四川大学可视化ATC地空童话语音标注系统A-2模块项目组 |
|  | 修订年月 | 2026/3/16 |
|  | 版本号 | V1.0 |

| 修订人签字 | 审核人签字 | 批准人签字 |
| --- | --- | --- |
| 日期：2026年3月16日 | 日期：2026年3月16日 | 日期：2026年3月16日 |

可视化ATC地空通话语音标注系统项目A-2模块

可行性分析

变更履历

| 序号 | 变更日期 | 版本 | 变更位置 | 变更原因 | 修订人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026/3/16 | V1.0 | 全部 | 建立初稿 | 徐歆 | 徐歆 | 徐歆 |

说明：“变更原因”主要是分为：

- 建立初稿

- 内容修订

- 正式发布

目录

1.	文档介绍	4

1.1.	编写目的	4

1.2.	文档范围	4

1.3.	读者对象	4

1.4.	术语与缩写解释	4

1.5.	参考资料	4

2.	项目介绍	5

2.1.	项目说明	5

2.2.	项目背景	5

2.3.	项目目标	5

2.4.	项目范围	6

2.5.	项目风险	6

2.6.	假设与限制	7

3.	现状与建设要求	7

3.1.	用户分析	7

3.1.1.	用户结构与管理职能	7

3.1.2.	用户类别与其说明	7

3.1.3.	用户环境	8

3.1.3.1.	操作系统	8

3.1.3.2.	网络环境	8

3.1.3.3.	与其他软件的兼容性	8

3.2.	当前业务流程	8

3.3.	当前数据状况	8

3.4.	建设任务与要求	9

4.	竞品项目现状	9

4.1.	产品LiveATC	9

4.1.1.	运营公司LiveATC.net	9

4.1.2.	业务开展	9

4.1.3.	公司网站	9

4.2.	产品ADSB Exchange	9

4.2.1.	运营公司ADS-B Exchange	9

4.2.2.	业务开展	10

4.2.3.	公司网站	10

- 文档介绍

  - 编写目的

本文档用于说明可视化ATC地空通话语音标注系统中语音处理模块（A-2）的建设背景、目标、业务需求以及系统环境，为项目开发人员、测试人员和管理人员提供统一的理解依据，并为系统设计与实施提供参考。

  - 文档范围

本文档主要描述语音处理模块（A-2）的业务需求与系统建设要求，主要内容有项目背景与目标、语音处理模块的功能说明、用户及使用环境分析、当前业务流程与数据情况、系统建设任务与要求和相关竞品系统调研。

  - 读者对象

本文档的主要读者包括项目开发人员、系统架构设计人员、项目管理人员、测试人员和项目评审人员。

  - 术语与缩写解释

| 术语或缩写 | 解释 |
| --- | --- |
| ATC | Air Traffic Control，空中交通管制 |
| ADS-B | Automatic Dependent Surveillance-Broadcast，一种飞机自动广播位置的监视技术 |
| ASR | Automatic Speech Recognition，自动语音识别 |
| VAD | Voice Activity Detection，语音活动检测 |
| AIP | Aeronautical Information Publication，航空情报资料 |
| API | Application Programming Interface，应用程序接口 |

  - 参考资料

| 序号 | 文档名称 | 文档来源 | 版本 | 发布日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICAO Annex 10: Aeronautical Telecommunications | International Civil Aviation Organization (ICAO) | 第11版 | 2023年 |
| 2 | Hugging Face Transformers: State-of-the-art Natural Language Processing | Hugging Face Documentation | v4.37.x | 2024年 |

- 项目介绍

  - 项目说明

软件项目综合实践的任课老师杨凯提出可视化ATC地空通话语音标注系统项目，项目编号为Alpha。项目由A-1、A-2、A-3、A-4和A-5开发团队共同开发，分别对应航迹处理、语音处理、语音预处理、UI和数据库接口与vsp数据模块。本项目面向航空语音数据标注人员、航空研究人员和语音识别模型训练人员。系统主要用于收集ATC语音、进行自动语音识别并提供可视化标注平台，从而构建高质量航空语音数据集。

  - 项目背景

真实的ATC地空通话录音是航空安全分析、飞行员培训及垂直领域AI模型训练的核心资产。但从LiveATC等公开渠道获取的原始音频来看，多为长时间持续、夹杂大量背景噪音的非结构化数据，还缺乏文本对照和有效时间戳。在缺乏预处理的情况下，人工标注员处理海量原始录音时，需耗费大量时间做片段截取、反复听辨和手动打轴，这种纯手工模式成本高昂且极易疲劳出错，无法满足大规模高质量数据集的构建需求，成为传统模式的主要局限。随着大语言模型和先进ASR技术的成熟，“机器预标注 + 人工可视化校验修改” 成为更高效的解决方案，这也要求系统具备自动化的前置数据准备能力。在本项目架构下，持续供给的结构化音频数据是前端可视化（A-4）的数据来源和 AI 模型（A-3）的处理对象，A-2 模块因此被设计为连接外部原始音源、内部模型与数据库的自动化管道，也是整个标注系统实现自动化流水线的先决条件。

  - 项目目标

A-2语音处理模块的核心总目标是构建一套高可用、自动化且轻量化的后端数据处理流，将外部非结构化的ATC地空通话录音，转化为包含时间戳和文本的标准化数据，为前端系统提供高质量的素材来源。具体围绕三大核心目标及配套资源管控目标落地执行：

其一，实现自动化录音组件的功能落地，通过定向稳定抓取的方式开发自动化脚本，从LiveATC等外部音源获取大量非结构化录音，无人值守持续捕获如VHHH频道等特定音频数据，同时应对网络波动与防反爬机制，做好断点重试与校验，保障音频无损获取，并向后续环节传递本地音频文件；

其二，搭建智能预处理编排模块，作为调度中枢承接音频文件后，立即自动发起对A-3预处理API（SenseVoice微调模型）的调用，接收其返回的VAD切分与初步识别文本结果，同时完成数据接收与健壮异常处理，准确解析VAD返回的VAD切分点及对应初步识别文本，再向标准化数据拼装环节传递解析后的时标与文本；

其三，完成标准化数据拼装，统一将音频路径、时间戳与文本进行严格的结构化绑定，通过调用接口将处理后的数据写入A-5数据库与接口，实现规范化数据落地；

此外，还需适配环境的资源管控目标，在服务器仅1核CPU、512MB内存的有限资源条件下，采用流式处理或生成器模式杜绝大体积音频处理时出现OOM内存溢出问题，同时制定基于时间/容量的本地音频“滚动清理/归档”动态存储策略，搭配10GB磁盘空间，保障系统长效不宕机运行。

图1 项目目标示意图

  - 项目范围

系统包括ATC语音数据采集、语音预处理与识别、语音时间戳生成、数据存储与管理和与前端标注系统的数据交互等功能。

  - 项目风险

本项目主要有以下风险：

| 风险点 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 系统资源耗尽：内存溢出 (OOM) (受限于512MB RAM) | 读取或向A-3传输大体积录音时，A-2进程内存占用过高导致系统崩溃退出。 | 摒弃全量加载，采用内存流式读取 (Stream) 或分块处理机制处理音频流。 |
| 系统资源耗尽：磁盘空间打满 (受限于10GB 存储) | 持续抓取的非结构化录音耗尽10GB本地存储，导致后续采音失败及系统宕机。 | 1. 设计基于时间或容量的动态本地音频“滚动清理”机制。 2. 设定成功落库A-5且被前端读取后，自动删除本地原始缓存文件的策略。 |
| 外部数据源抓取异常 (反爬封禁、网络波动) | 导致 ATC 陆空通话录音下载中断，引起后续预处理和入库流程无数据可供流转。 | 1. 引入防反爬策略（如严格的请求频率控制）。 2. 代码层引入带指数退避的自动重试机制，并增加音频文件完整性校验。 |
| A-3 接口调用阻塞 (大文件或并发导致) | 调用 A-3 模块生成预处理文本时，若模型处理过慢会导致 A-2 异步任务积压、系统响应超时。 | 1. 采用异步请求处理机制跨模块调度。 2. 启用消息中间件（按需）进行削峰填谷。 3. 增加任务状态追踪机制防丢单。 |
| 上下游数据规范不一致 (接口与字段错位) | A-2 拼装的音频路径、文本和时标格式与A-5预期不符，导致数据无法落库或A-4无法可视化。 | 1. 严格推行API先行，第一阶段即冻结与A-3、A-5的传输规范与存储字段定义 。 2. 尽早进行模拟接口测试，验证跨模块流转。 |

  - 假设与限制

本系统的开发建立在若干预设条件之上：首先，ATC语音数据的来源网站需保持稳定且可正常访问；其次，ASR识别服务要能够通过API接口实现调用；同时，系统的运行环境设定为Linux服务器。

此外，系统运行过程中还存在几方面限制因素：服务器的硬件资源有限，仅配备1 vCPU与512MB内存；语音识别模块需要进行单独部署，无法与主系统集成部署；网络带宽的波动也可能对数据下载的速度产生限制，进而影响整体流程效率。

- 现状与建设要求

  - 用户分析

系统主要服务于航空语音数据处理相关用户。

    - 用户结构与管理职能

系统采用用户权限管理机制，模块负责人、数据采集工程师、API集成与数据处理工程师等不同用户具有不同操作权限。

    - 用户类别与其说明

| 序号 | 用户类别 | 用户说明 | 角色简称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块负责人 | 统筹A-2模块的开发进度，同时负责主要业务逻辑（FastAPI/Python）的编写和轻量级运行环境（Debian）下的部署与性能调优 | Admin |
| 2 | 数据采集工程师 | 专注于ATC对话语音源（LiveATC）的分析，编写并维护稳定、防反爬的音频下载脚本，处理下载过程中的网络异常与文件存储管理（限制在10GB存储空间内） | Collector |
| 3 | API集成与 数据处理工程师 | 负责跨模块通信。上游对接A-3模块（协调sherpa-onnx+SenseVoice API的输入输出），下游对接A-5模块（确保数据格式符合数据库表结构要求，完成平滑入库） | Processor |

    - 用户环境

      - 操作系统

- Windows

- Linux

- macOS

      - 网络环境

- 能访问互联网

- 能访问系统服务器

      - 与其他软件的兼容性

需兼容Chrome、Edge、Firefox。

  - 当前业务流程

当前 ATC 语音数据的处理流程以人工操作为核心，首先从 LiveATC 网站下载 ATC 语音录音，接着人工手动整理获取到的语音文件，再通过语音识别工具生成对应的文本内容，最后由人工完成语音数据的标注工作。该流程存在自动化程度低、数据整理工作量大、语音与航迹数据难以同步等问题。

  - 当前数据状况

本系统处理的核心数据围绕ATC语音相关信息及配套辅助数据展开，其中ATC语音数据是核心基础数据，主要从LiveATC网站获取，文件格式涵盖WAV与MP3两种主流音频格式，这类数据是航空语音分析和模型训练的核心素材。语音识别结果则是对ATC语音数据的结构化处理产物，由ASR模型自动生成，具体包含两部分关键内容：一是与语音对应的识别文本，实现了语音到文字的转化，二是精准的时间戳信息，能将文本内容与语音的时间节点一一匹配，为后续的人工校验和标注提供了重要依据。此外，系统还整合了辅助数据来丰富分析维度，这类数据主要包括ADS-B航迹数据和AIP航空信息，ADS-B航迹数据可提供航空器的实时位置、速度、高度等飞行轨迹信息，AIP航空信息则包含机场、航路、导航设施等基础航空资料，二者与ATC语音数据结合，能让航空语音的分析和模型训练更具场景化与准确性。

  - 建设任务与要求

主要建设任务：

- 下载ATC陆空通话语音

- 调用A-3模块接口生成预处理识别文本与语音时间戳

- 存储语音数据、预处理文本和语音时间戳等信息供标注界面显示

要求：

- 支持稳定的数据下载

- 支持批量语音处理

- 保证数据存储完整性

- 提供统一API接口

- 竞品项目现状

  - 产品LiveATC

    - 运营公司LiveATC.net

LiveATC.net 是全球最大的 ATC 语音广播平台之一，提供来自世界各地机场的实时空管通信音频。

    - 业务开展

平台具有ATC实时语音监听、历史录音下载和机场通信频道信息等业务，但不提供语音识别与标注功能。

    - 公司网站

https://www.liveatc.net/

  - 产品ADSB Exchange

    - 运营公司ADS-B Exchange

ADSB Exchange 是全球最大的开源 ADS-B 飞机航迹数据平台之一。

    - 业务开展

平台具有全球航班实时航迹数据查询、ADS-B数据可视化并提供API接口等业务，但不提供语音识别与标注功能。

    - 公司网站

https://globe.adsbexchange.com/