一、会议基本信息

- 会议参与方：A2模块全体开发成员（唐嘉、朱浩然、徐歆）

- 会议时间：4月10日

- 会议主题：ATC-VA项目数据库设计与接口对接、代码框架搭建、小组开发分工及进度推进

二、会议核心内容

（一）大组协作：数据库与接口设计对接

- 根据组长要求，各小组提交并修改数据库、接口设计文档，以便统一修改对接。

- 2 组朱浩然提交《数据库设计说明书-A-2.docx》，6 组田广照提交《A-3模块接口设计说明书.docx》；4月7日，16组提交对齐版数据库设计说明书，调整了LNG_AUDIO_RECORDS表的关联逻辑（由直接关联机场表改为通过航迹表关联），23 组柏威雄提交《A-1数据库设计说明书.docx》。

- 朱浩然针对A-2模块更新数据库设计文档至最终版，并完成代码框架开发，将代码仓库（ATC-VA-A2 dev分支）同步至小组群。

### （二）小组分工与任务推进

### 通过会议确立小组各成员的分工：

- 唐嘉：负责编写单元测试、集成测试，完成后交由朱浩然审阅并合并；同时负责完成设计文档更新工作。

- 徐歆：在未来1-2周负责调研并实现liveATC接入功能；协助补充代码模块内容，并相应增加测试内容。

- 朱浩然：完成代码框架搭建、数据库设计文档迭代，协调大组对接事宜，确认汇报要求，协助组长汇报本小组的工作。

（三）待办事项

- 补充 ATC-VA-A2 代码模块的功能实现，完善现有框架。

- 完成liveATC接入功能的开发与集成。

- 持续跟进测试框架编写，待主要功能实现后完成完整的单元测试与集成测试。

三、会议决议

- 小组内任务按分工推进，代码修改统一提交至GitHub仓库dev分支，由朱浩然负责合并审核。

- 按要求提交第五周周报及项目成果物。