关于3月18日课堂汇报交流的评语与建议记录

一、 汇报基本信息

- 汇报主题： 语音预处理（模块编号：A-3）项目进度实施计划

- 汇报日期： 2026年3月18日

- 记录人： 王朝 ，许天齐，田广照

二、 老师核心评语与问题指出 在本次课堂汇报中，老师对当前提交的《项目实施进度计划》进行了评审，指出的核心问题在于：当前的项目计划未能严格遵循软件工程的标准生命周期步骤。

具体缺失与不足主要体现在以下几个方面：

- 缺乏需求分析阶段： 当前计划直接进入了开发准备阶段，未体现对软件系统需求的调研、收集、分析及确认过程。没有需求分析作为前提，后续的开发工作容易偏离实际目标。

- 缺失系统设计环节： 计划中遗漏了架构设计、数据库设计、接口设计以及针对语音预处理模块的具体算法设计等关键前置工作。

- 工作计划结构不规范： 现有的任务划分（如直接划分为“环境搭建”、“核心开发”、“API封装”等）过于偏向纯代码编写视角，没有体现出“需求 -> 设计 -> 编码 -> 测试 -> 维护”这一完整的软件工程标准化流程。

三、 老师改进建议与后续行动

- 重构进度计划表： 必须按照软件工程的规范步骤重新梳理任务WBS（工作分解结构）。

- 补充关键阶段任务： 在“核心开发”前，务必明确增设“需求分析”与“系统设计”两大阶段，并为这两个阶段分配合理的工期。

- 完善文档输出要求： 在需求和设计阶段，应将相应的文档撰写（如需求规格说明书、概要设计/详细设计文档）纳入计划进度中，以规范开发流程。